АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛОШСКОЕ»

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «10» преля 2024 года № 5-р

п. Волошка Коношского района

Архангельской области

**Об исполнении решения Оперативного штаба**

В целях исполнения решения Оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров на период пожароопасного сезона 2024 года в лесах Архангельской области:

1. Сформировать рабочую группу по вопросам определения границы населенных пунктов п. Волошка и п. Вандыш с границами земель лесного фонда и определения возможности устройства противопожарных минерализованных полос и иных противопожарных барьеров вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в составе:

– Попов Юрий Борисович, глава муниципального образования «Волошское»;

– Мымрина Елизавета Геннадьевна, старший дознаватель ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов;

– Чиркова Антонина Николаевна, инженер 2 категории Коношского лнсничества;

– Биричевский Николай Александрович, мастер Фоминского участка Коношского лесничества;

– Вохтомин Алексей Алексеевич, мастер Вандышского участка Коношского лесничества.

1. Утвердить план-график работы рабочей группы согласно Приложению.
2. По окончании работы рабочей группе составить акт обследования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава МО «Волошское» Ю.Б. Попов**

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Волошское» от 10.04.2024 года № 5-р

**ПЛАН-ГРАФИК**

**рабочей группы по вопросам определения границы населенных пунктов**

**п. Волошка и п. Вандыш с границами земель лесного фонда и определения возможности устройства противопожарных минерализованных полос и иных противопожарных барьеров вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата проведения** |
| 1 | Определение места прохожденияя границ земель лесного фонда вблизи п. Волошка, п. Вандыш | 19.04.2024 |
| 2 | Определить расстояние от лесных насаждений, входящих в лесной фонд, до ближайших зданий, строений, сооружений, границ земельных участков, расположенных на территории п. Волошка, п. Вандыш и категорию земель, граничащих с землями лесного фонда | 19.04.2024 |
| 3 | Определить возможность устройства противопожарных минерализованных полос и иных противопожарных барьеров вокруг п. Волошка и п. Вандыш | 19.04.2024 |
| 4 | Предусмотреть возможность проведения устройства иных противопожарных барьеров (противопожарные заслоны, пожароопасные опушки, очистка территории от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника), в случае невозможности организации минерализованных полос | 19.04.2024 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**