АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 29 марта 2022 г. № 8-р

п. Волошка Коношского района

Архангельской области

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству**

**территории населенных пунктов МО «Волошское».**

 В целях приведения территории муниципального образования «Волошское» в надлежащее состояние, проведению работ по благоустройству населенных пунктов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству населенных пунктов МО «Волошское». (Приложение № 1).

**Глава муниципального образования**

**«Волошское» Ю.Б. Попов**

Приложение № 1

к распоряжению главы

МО «Волошское»

от 29.03.2022 года № 8-р.

**ПЛАН**

мероприятий по проведению двухмесячника

по благоустройству территории МО «Волошское»

с 20.04.2022 г. по 20.06.2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СрокИсполнения | Ответственные |
| 1. | Информирование населения, руководителей организаций, учреждений, индивидуальных пмредпринимателей | Постоянно | Администрация |
| 2. | Уборка мусора на закрепленной территории (улицы) | весь период | Руководители учреждений, организаций всех форм собственности, население |
| 3. | Уборка территории у обелиска воинам, погибшим в ВОВ. | до 08.05.2022 г. | Администрация,МБОУ «Волошская СШ» |
| 4. | Благоустройство территории детских площадок (п.Волошка, п.Вандыш) | апрель-май 2022 г. | Администрация,население |
| 5. | Уборка территории кладбищ. | май-июнь 2022 г. | Население |
| 6. | Покраска здания администрации МО «Волошское» | май-июнь 2022 г. | Администрация |
| 7. | Грейдирование дорог на территории МО «Волошское» | по мере необходимости | Администрация |
| 8. | Благоустройство центральной улицы Советская п.Волошка | май-июнь 2022 г. | Администрация, население |
| 9. | Проведение рейдов для подведения итогов проведения двухмесячника | июнь 2022 г. | Комиссия по двухмесячнику |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_