конкурс проектов поддержки территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования

«Коношский  муниципальный район» 2017 года

## Муниципальное образование «Волошское»

# ПРОЕКТ

«Чистая вода для нас»

по приоритетному направлению:

«Благоустройство населенных пунктов»

Территориальное общественное самоуправление

«Надежда»

Раздел I. Общая информация

- Наименование и месторасположение территориального общественного самоуправления:

Территориальное общественное самоуправление “Надежда ”,  поселок Вандыш, Коношского муниципального района, Архангельской области, МО “Волошское ”

2. Наименование проекта: «Чистая вода для нас»

3. Приоритетное        направление,         по        которому        заявлен проект:

«Благоустройство населённых пунктов».

4. Дата начала реализации проекта: «02» апреля	 2017 года

5. Дата окончания реализации проекта: «31» декабря 2017 года.

6. Территория реализации  проекта

Поселок Вандыш Коношского района, Архангельской области

7.Общая стоимость проекта: 57000-00 (Пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).

8. Сумма,   запрашиваемая   из   областного   бюджета   на   реализацию   проекта  28500-00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Раздел II. Сведения о проекте

9. На территории поселка Вандыш находится один колодец. Состояние его крайне неудовлетворительное. Старый колодец не ремонтировался более 40 лет. При определенной финансовой поддержке местные жители выполнят необходимый объем работ и проведут в 2017 году капитальный ремонт этого колодца. Реализация проекта  «Чистая вода для нас» позволит снять проблему с чистой питьевой водой. Чистая питьевая вода просто необходима для здоровья людей и ведения личного подсобного хозяйства.

10. Цели проекта:

10.1. Благоустройство территории, природоохранная деятельность.

10.2. Решение социально-бытовой проблемы поселка.

11. Задачи проекта:

11.1.Капитальный ремонт одного колодца.

11.2. Решение социально-бытовой проблемы поселка. Создание жизненно-важных условий  проживания.

11.3. Благоустройство населённого пункта поселка Вандыш.

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица

Календарный план работ по проекту

«Чистая вода  для нас»

| № п/п | Наименование соответствующей позиции календарного плана работ (мероприятие) | ### Описание работ | Исполнитель работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | Описание и оценка объема работ. Составление сметы работ. | Председатель ТОС “Надежда”Патракеева Л.А., члены ТОС зам. председателя ТОС – Артемова ИА глава МО«Волошское» Попов Ю.Б Председатель ТОС - Патракеева Л.А. | март – 2017г. март 2017 года |
| 2. | Изготовление сруба колодца | 1.Заключение договоров подряда с предприятиями на выполнение работ. 2.создание строительной бригады, заключение договора подряда с рабочими. 3.демонтаж старого сруба и разборка навеса. 4.Погрузка в автомобиль и перевозка строительных материалов 5. Укладка нового сруба колодца 6. Строительство нового навеса над колодцем | Председатель ТОС, члены ТОС Председатель ТОС члены ТОС Председатель ТОС Предприятия, оказывающие данные виды услуг Бригада, принятая по подряду (члены ТОС) Бригада, принятая по подряду (члены ТОС) | Май-июнь Май-июнь Май-июнь Май-июнь Май 2017 года По мере поступления финансирования Май 2017 года По мере поступления финансирования |
| 3. | Благоустройство территории возле колодца | Уборка территории от строительного мусора | Бригада, принятая по подряду (члены ТОС) | сентябрь-октябрь 2017 года |

13.Описание процесса реализации проекта.

Реализация проекта будет проходить в рамках 2017 года. Планируется подготовка проектно-сметной документации,  оформление которой будет проведено членами ТОС,  главой  администрации поселения МО «Волошское» в марте - декабре 2017 года. Планируется привлечь спонсорские средства в предоставлении транспорта – ИП Кедров В.А. в течение первого полугодия 2017 года для подвоза материалов.  Средства  членов ТОС «Надежда» 25 % от сметной стоимости в размере 19.000-00 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек планируется провести с помощью собственных средств ТОСа «Надежда»:

1)разборка старого навеса и старого сруба колодца на сумму 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

2) углубление колодца (выемка вручную грунта, поднятие грунта со дна колодца на поверхность на сумму 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;

3) рубка нового сруба колодца размером 1,5 м. х 1,5 м. и глубиной 4,5 м. на сумму 9000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек;

4) укладка нового сруба колодца вручную на сумму 3000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек;

5) строительство нового навеса у колодца на сумму 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

6) использование собственных бензопил и строительных инструментов на сумму 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;

7) уборка мусора и благоустройство территории около колодца на сумму 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Заключить договор с ИП Кедровым В.А. на приобретение строительного материала на изготовление сруба колодца и навеса к нему с помощью средств, выделенных из бюджета МО «Коношский муниципальный район» в размере 25% сметной стоимости в размере 9500-00 (Девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и бюджета  областной администрации 50% сметной стоимости в размере 28500-00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. В сентябре – октябре 2017 года завершить работы по благоустройству  проекта «Чистая вода для нас».

14.Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

ПРОЕКТ       «Чистая вода для нас»

| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол-во единиц/ стоим. одного маш.час. | Сумма по статье расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Материалы |  |  |  |
| 1 | Пиломатериал хвойных пород | м3 | 7/3000,00 | 21000,0 |
| 2 | Доска необрезная | м3 | 1,5/3000,00 | 4500,0 |
| 3 | Гвозди, скобы, болты, крепежные детали |  |  | 3500,0 |
| 4 | Рубероид | шт | 2/500,0 | 1000,0 |
| 5 | Пиломатериал хвойных пород (полубрус) | м3 | 2/4000,0 | 8000,0 |
|  | Итого по материалу |  |  | 38000,0 |
|  | 2.Волонтерский труд собственные средства ТОС |  |  | 19000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 57000,0 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Наименование источников финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | 57000,0 |
|  | средства областного бюджета | 28500,0 |
|  | средства бюджета муниципального района совместно с бюджетом поселения | 9500,0 |
|  | собственные средства ТОС | 19000,0 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Наименование источников финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | 57000,0 |
|  | средства областного бюджета | 28500,0 |
|  | средства бюджета муниципального района совместно с бюджетом поселения | 9500,0 |
|  | собственные средства ТОС | 19000,0 |

- Ожидаемые результаты.

Колодец дает жизнь. Реализация данного проекта по ремонту колодца, благоустройству территории и подхода к нему станет важным жизненно необходимым решением социальной проблемы для жителей пусть не многочисленного, но живого поселка Вандыш. Есть колодцы, есть вода, а значит есть жизнь.

Прямое и непосредственное участие по ремонту колодцев силами жителей поселка станет еще одной вехой «добрых дел» по благоустройству и процветанию поселка.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

16.	Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1 | Наименование ТОС | «Надежда» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический статус | Без оформления юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 13.03.2017 года, пост.№9 главы МО «Волошское» |
| 4 | Адрес | 164050, п. Вандыш, Коношского района, Архангельской области , ул.Заречная,д.4 |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | +79214792026 |

17.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1 | Фамилия, имя, отчество | Патракеева Любовь Александровна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год рождения | 04.04.1960 года |
| 3 | Гражданство | Россия |
| 4 | Образование (год выпуска, квалификация) | среднее специальное, пенсионер |
| 5 | Адрес | 164050, , п. Вандыш, Коношского района, Архангельской области, ул.Заречная, д.4 |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта | +79214792026 |
| 7 | Иные важные моменты биографии |  |

18.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Патракеева Любовь Александровна - председатель ТОС «Надежда», +79214792026

Артемова Ирина Александровна.- зам. председателя ТОС «Надежда» +79218158669

Григорьева Надежда Сергеевна - секретарь ТОС «Надежда» +79210765731

Попов Ю.Б. –  глава МО «Волошское» 8(818 58) 3-83-34

19.Сведения о предыдущей деятельности ТОС «Надежда»

ТОС образован 13.03.2017 года. Настоящий проект  представляется впервые.