Конкурс проектов развития ТОСов в сельской местности

на территории МО «Коношский муниципальный район»

Муниципальное образование «Волошское»

ПРОЕКТ

«Волошская часовня»

по приоритетному направлению:

благоустройство территории, направленное

на удовлетворение социально-бытовых потребностей населения.

Территориальное общественное самоуправление

«Возрождение»

2011 год

Раздел I. Общая информация.

1. Наименование и месторасположение территориального общественного

самоуправления: территориальное общественное самоуправление «Возрождение»,

поселок Волошка, муниципальное образование «Волошское», Коношский муниципальный

район.

2. Наименование проекта: Волошская часовня

3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект: благоустройство территории, направленное на удовлетворение социально-бытовых потребностей населения.

4. Дата начала реализации проекта: март 2012г.

5. Дата окончания реализации проекта: ноябрь 2012г.

6. Территория реализации проекта: пос.Волошка, Коношского района, Архангельской обл.

7.Общая стоимость проекта: 200000=00 (Двести тысяч рублей 00 коп.)

8. Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта: 100000=00 (Сто тысяч руб. 00 коп.)

Раздел II. Сведения о проекте.

9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Проект направлен на завершение строительства часовни. Стены и крыша часовни были построены в 2006 году на пожертвования жителей Волошки.

После смены руководства поселком, работы были остановлены, да и деньги закончились. С тех пор объект стоит незавершенным в центре поселка.

Для дальнейшего строительства необходима материальная поддержка, т.к. цены на строительные материалы  достаточно высоки для пенсионеров (а это основная часть оставшегося населения =700чел., что составляет 70 % от взрослого населения поселка). Участники ТОС «Возрождение» выступили с инициативой завершения строительства часовни, что совпало с интересами населения поселка, и в результате был написан данный проект.

Дополнение. В традициях православия часовни строились не только в память знаменательных событий церкви или общественно-политической жизни города, селения, но и по традиции заветов в бедственные периоды. А пос. Волошка сейчас находится именно в этом периоде.

Часовни – очень распространенное сооружение на территории Северо-Запада. Их рассматривают как элементы народной культуры.

10. Цели проекта.

10.1. Благоустройство территории.

10.2. Духовно нравственное возрождение народного сознания.

11. Задачи проекта.

11.1. Внутренняя и внешняя отделка часовни.

11.2. Организация совместной деятельности жителей, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан.

12. Календарный план по проекту.

| N n/n | Наименование соответствующей позиции календарного плана работ (мероприятие) | Описание работ | Исполнитель работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | Составление пректа работ. Составление сметы работ | Председатель, зам.преседателя, члены ТОСа. Председатель, зам.преседателя, члены ТОСа. | Ноябрь-декабрь 2011г. Январь 2012г. |
| 2 | Строительно-отделочные работы | Приобретение необходимых по смете материалов и их подвозка. Работы по установке окон, двери, внутренняя и внешняя отделка помещения вагонкой и её покраска, установка печи и лестницы на чердак, укладка утеплителя на чердаке, строит-во крыльца. | Председатель, зам.преседателя, члены ТОСа. Председатель, зам.преседателя, члены ТОСа, жители поселка. | Март 2012г. (по мере финансирования). Март-октябрь 2012г. (по мере финансирования). |

13. Описание проекта.

Осуществление проекта будет проходить в течении 2012года.

Начало работ планируется на весну 2012года и  по мере поступления денежных средств.

Средства членов ТОС «Возраждение» в размере 25% от сметной стоимости планируется провести в виде работ: погрузка и разгрузка материалов, подгонка и вставка оконных блоков, установка двери, обшивка внутренних и наружных стен вагонкой, их покраска, настил пола с покраской, установка печи и лестницы на чердак, строительство крыльца.

Окончание работ по проекту планируется к  01.11.2012года.

В настоящее время имеется сруб будущей часовни под крышей. Нужны отделочные  внутренние и наружные работы. Для этого есть активные люди и большой потенциал желания у местного населения.

14. Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта».

| N | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол.ед./ стоим.ед. | Сумма по статье расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Материалы |  |  |  |
| 1 | Блоки оконные (стеклопластик) | м.кв. | 6/5000=00 | 30000=00 |
| 2 | Пена монтажная | баллон | 6/300=00 | 1800=00 |
| 3 | Дверь металлическая | шт. | 1/7000=00 | 7000=00 |
| 4 | Доска половая | м.куб. | 2/4000=00 | 8000=00 |
| 5 | Брус | м.куб. | 1/4000=00 | 4000=00 |
| 6 | Вагонка | м.куб. | 4/5000=00 | 20000=00 |
| 7 | Утеплитель (для чердака) | Рулон | 3/2000=00 | 6000=00 |
| 8 | Лак | Банки | 90/100=00 | 9000=00 |
| 9 | Краска для внешних работ | Банки | 70/110=00 | 7700=00 |
| 10 | Краска для пола | Банки | 6/260=00 | 1560=00 |
| 11 | Гвозди | кг | 10/60=00 | 600=00 |
| 12 | Печь | Шт. | 1/30000=00 | 30000=00 |
| 13 | Дрова | Маш. | 1/5000=00 | 5000=00 |
| 14 | Подвозка материалов | Маш. | 3/1500=00 | 4500=00 |
| 15 | Проводка | Метры | 100/25=00 | 2500=00 |
|  | ИТОГО |  |  | 137660=00 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| N | Наименование источников финансирования | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | 200000=00 |
| 2 | средства областного бюджета | 100000=00 |
| 3 | средства бюджета муниципального района | 37660=00 |
| 4 | собственные средства ТОС и привлеченные средства | 62340=00 |

15. Ожидаемые результаты.

На примере реализации данного проекта жители должны почувствовать, что ТОСам под силу самим решать и осуществлять задуманное, направленное на решение социально-бытовых потребностей населения, т.е. будет формироваться положительное общественное мнения о деятельности ТОС. Данное сооружение будет тому подтверждением.

Завершение работ по строительству часовни положительно отразится на благоустройстве поселка, т.к. данное сооружение находится в центре поселка и находится на всеобщем обозрении.

В процессе реализации данного проекта будет развиваться сотрудничество ТОС с органами местного самоуправления.

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении.

| 1 | Наименование ТОС | «Возрождение» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический статус | Без образования юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрация устава) | 11 апреля 2008г. |
| 4 | Адрес | 164058, пос.Волошка, Коношского района, Архангельской области, МО «Волошское» |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | 8 818-3-83-34 |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета / комитета ТОС).

| 1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год рождения |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Образование (год выпуска, квалификация) |  |
| 5 | Адрес |  |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта |  |

18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Закалов А.Б.-

Закалова О.Н.-

Нахалова З.А.-

Ластовецкий И.Ю.-

Паромонов А.Н. –

Тюкачева Г.Н.-

19. Сведения  о предыдущей деятельности ТОС.

На базе ТОС «Возраждение» в настоящее время осуществляются культурно-массовые мероприятия. Функционирует комната для досуга населения, где также представлены экспонаты народного творчества.